STRATEGY DOCTOR · TEAM DELIVERY GUIDE

团队协同分工与后续开发清单

面向 RSI + Bollinger 均值回归第二策略及后续 Trading Infra 完善

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用分支 | codex/complete-hackathon-submission |
| 推荐团队规模 | 4 人（文末提供 3 人 / 5 人调整） |
| 当前基线 | 五维离线 MVP、Bitget 公共数据增强、116 tests passed |
| 协同目标 | 多人并行、不共享工作目录、不同时修改核心契约 |
| 文档日期 | 2026-06-13（Asia/Shanghai） |

核心结论：先由 1 名接口负责人冻结 StrategyAdapter、策略联合类型和公共风险参数；随后算法、执行/处方、测试/材料在独立分支和独立 worktree 中并行。任何人都不应直接在同一个工作目录或共享核心文件上同时开发。

# 1. 当前状态与本阶段目标

当前黑客松提交版基础框架已完成，但它仍是“单策略、简化执行模型”的 MVP。五维场景、最坏候选搜索、评分、处方、held-out 验证、CLI、Bitget 公共 K 线和测试体系已经可用；真正未完成的是通用多策略边界、真实交易成本和更专业的组合/验证能力。

本阶段唯一核心目标：

- 在不破坏现有 ma-cross 结果的前提下，建立 StrategyAdapter 注册表，接入 RSI + Bollinger Bands 均值回归策略，并让两种策略都能完成五维红队、处方和 held-out 验证。

题目契合度：项目参加 Trading Infra 赛道，重点应是“统一、可复现、可审计的策略诊断基础设施”。策略数量用于证明基础设施通用性，不应把项目变成单纯的 alpha 策略展示。

# 2. 不冲突协作的基本原则

- 每位成员使用独立分支和独立 Git worktree/clone；禁止多人共享同一个本地工作目录。

- src/contracts.ts、src/strategy/parse.ts、src/cli.ts、package.json 由接口负责人独占修改。

- 先合并契约与注册表，再并行写 adapter、风险执行、测试和文档；不要边写接口边让所有人追着改。

- 一个文件只能有一个明确 owner。需要跨模块修改时，先在 PR/群聊中申请并说明原因。

- 功能分支只提交本任务文件，不做顺手重构、全仓格式化或依赖升级。

- 任何共享接口变化都必须有类型、示例 JSON、迁移说明和契约测试。

- 合并由 1 名集成人统一执行；其他成员只提交 PR，不直接改集成分支。

# 3. 推荐 4 人分工

以下分工按文件所有权划分，而不是按“前端/后端”等宽泛角色划分。这样能最大限度减少 merge conflict，并让每个 PR 都有独立验收条件。

| 角色 | 主要职责 | 独占文件/目录 | 明确不做 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 架构/集成负责人 | 冻结 Strategy 联合类型、StrategyAdapter、注册表；迁移 ma-cross；维护 parser/CLI；最终集成。 | src/contracts.ts src/strategy/parse.ts src/strategy/registry.ts src/cli.ts package.json | 不得同时实现 RSI 算法或大改处方搜索。 | 契约 PR、MA 迁移 PR、最终集成报告 |
| B 策略算法负责人 | 实现 RSI、Bollinger Bands、均值回归信号和策略专属参数校验/测试。 | src/strategy/indicators.ts src/strategy/adapters/rsi-bollinger.ts tests/strategy/* | 不改 contracts、CLI、公共执行引擎和处方入口。 | 指标单测、adapter 单测、示例策略 JSON |
| C 执行/风险负责人 | 抽取公共持仓、止损、清算和 equity 计算；让处方 mutation 支持策略专属参数。 | src/backtest/* src/prescribe/* tests/backtest/* tests/prescribe/* | 不改策略 JSON 结构；需要字段时向 A 提接口请求。 | 通用执行引擎、风险回归测试、处方适配 |
| D QA/演示负责人 | 双策略集成测试、CLI 回归、报告字段、示例产物、文档与三分钟演示更新。 | tests/integration/* tests/cli.test.ts examples/* docs/* README.md | 不在测试中复制生产逻辑，不直接修核心实现。 | 验收矩阵、双策略 demo、更新后的提交材料 |

# 4. 必须先冻结的公共接口

A 负责人应先提交一个只定义边界、尽量不改变行为的契约 PR。该 PR 合并前，其他成员可以准备测试样例，但不要开始依赖未确定的字段。

| 接口 | 冻结内容 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| Strategy 联合类型 | ma-cross ¦ rsi-bollinger-mean-reversion | 两类参数可被 TypeScript 正确收窄 |
| 公共风险参数 | leverage、stopLossPct、positionPct | 两种策略共用同一风险执行规则 |
| StrategyAdapter | validateParams、signal/decision、mutate、describe | 核心流程不出现 archetype switch 散落 |
| Adapter registry | 按 archetype 注册和查找 | 未知 archetype 在回测前失败 |
| Prescription changes | 能表示不同策略参数的结构化改动 | JSON/Markdown 都能输出原值与新值 |
| Backward compatibility | 原 trend-follower.json 输出保持稳定 | 既有 117 测试不回退 |

# 5. 开发阶段与合并顺序

- 阶段 0 - 建立集成分支：从 codex/complete-hackathon-submission 创建 feat/multi-strategy-integration，只允许 A 合并。

- 阶段 1 - 契约冻结：A 完成 StrategyAdapter、联合类型、公共参数和 registry 骨架；运行现有 verify，确保行为未变。

- 阶段 2 - 并行开发：A 迁移 ma-cross；B 实现 RSI/Bollinger；C 抽取执行/风险/处方；D 准备契约测试、fixture 和验收矩阵。

- 阶段 3 - 顺序集成：契约 → MA 迁移 → 公共执行/处方 → RSI adapter → 集成测试/文档。

- 阶段 4 - 双策略验收：分别运行两份策略 JSON，检查五维 evaluations、处方和 held-out，并对比诊断差异。

- 阶段 5 - 冻结发布：只修阻塞性问题；不再增加第三策略、Web UI 或真实交易功能。

# 6. Git worktree 操作模板（Windows PowerShell）

每位成员应在不同目录工作。以下命令由各成员从自己的主仓库目录执行；分支名可按负责人调整。

# A：集成/契约 git worktree add ..\strategy-doctor-integration -b feat/multi-strategy-integration codex/complete-hackathon-submission git worktree add ..\strategy-doctor-contract -b feat/strategy-adapter-contract feat/multi-strategy-integration # B：RSI + Bollinger git worktree add ..\strategy-doctor-rsi -b feat/rsi-bollinger-adapter feat/multi-strategy-integration # C：执行与处方 git worktree add ..\strategy-doctor-risk -b feat/generic-risk-engine feat/multi-strategy-integration # D：QA 与演示 git worktree add ..\strategy-doctor-qa -b test/multi-strategy-acceptance feat/multi-strategy-integration # 进入各自目录后 npm.cmd ci npm.cmd test

禁止事项：不要把同一个分支同时 checkout 到多个目录；不要在共享集成分支上 force-push；不要用 git reset --hard 或 checkout -- 清除他人改动；不要把 node_modules 提交进仓库。

# 7. 每个 PR 的协作规则

- PR 标题使用 feat:/test:/docs:/refactor: 前缀，并只描述一个模块目标。

- 说明 changed files、接口变化、运行命令、测试数量和已知限制。

- 如果修改共享契约，必须 @ 所有模块 owner；普通模块 PR 至少由 A 和相邻模块 owner 审查。

- PR 合并前先同步集成分支；只允许在自己的个人分支上 rebase，禁止重写共享分支历史。

- 合并策略优先 squash 或小型完整 commits；不要把调试日志、临时 fixture 或生成缓存带入。

- 冲突由“文件 owner + 集成人”共同解决，不能由不熟悉模块的人直接选择 ours/theirs。

# 8. 模块级 Definition of Done

| 模块 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 契约/注册表 | 旧策略解析不变；未知 archetype 明确报错；类型检查通过；无散落 switch。 |
| MA adapter | seed 42 基线结果保持一致；原有 MA 测试全部通过。 |
| RSI/Bollinger | 指标有边界测试；做多/做空/平仓信号可复现；非法参数被拒绝。 |
| 执行/风险 | 两种策略共用仓位、止损、清算、equity；价格异常仍被拒绝。 |
| 处方 | 死亡原因只修改相关参数；策略专属参数 mutation 不越界；零死亡零改动。 |
| 集成/CLI | 同一 CLI 可运行两份 JSON；五维 evaluation 完整；Markdown/JSON 都正确。 |
| 文档/演示 | README 命令与实际一致；明确支持范围；双策略 3 分钟脚本可执行。 |

# 9. 后续功能完整度总清单

下面将工作分为 P0-P4。P0 是本轮必须完成；P1 是现有 MVP 的真实性补强；P2 是更先进的策略与验证；P3 是 Trading Infra 产品化；P4 当前明确不做。

| 级别 | 功能 | 状态 | 当前缺口 | 建议 owner | 时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 多策略契约/registry | 未实现 | 只能运行 ma-cross | A | 本轮 |
| P0 | MA Cross adapter 迁移 | 未实现 | 逻辑直接写在 mock backtester | A | 本轮 |
| P0 | RSI + Bollinger 策略 | 未实现 | 缺指标、信号、参数和测试 | B | 本轮 |
| P0 | 通用风险执行引擎 | 部分实现 | 持仓/止损/清算与 MA 信号耦合 | C | 本轮 |
| P0 | 策略专属处方 mutation | 部分实现 | 只认识 fastMA/slowMA | C | 本轮 |
| P0 | 双策略 CLI 与集成验收 | 未实现 | 只有一份策略样例 | D | 本轮 |
| P1 | 手续费/滑点/funding | 未实现 | 收益结果偏理想化 | C | 下一里程碑 |
| P1 | 订单与成交模型 | 最简版 | 只有 close price、无 bid/ask/延迟/部分成交 | C | 下一里程碑 |
| P1 | Bitget 清算规则 | 最简版 | 使用简化清算线，无维持保证金阶梯 | C | 下一里程碑 |
| P1 | 真实 OHLC shock | 最简版 | 确定性比例叠加，不含微观结构冲击 | C/D | 下一里程碑 |
| P1 | 评分指标 | 最简版 | 缺 Sharpe、Sortino、Calmar、turnover、tail loss | D | 下一里程碑 |
| P1 | 候选搜索 | 最简版 | 固定范围随机扰动，非 Bayesian/进化优化 | A/C | 下一里程碑 |
| P1 | 快照刷新 | 部分实现 | 需手动执行，无 freshness policy/缓存版本 | D | 下一里程碑 |
| P1 | LLM 能力 | 最简版 | 仅叙事，不参与风险判定；这是刻意安全边界 | A/D | 保持可选 |
| P2 | ATR 动态仓位/止损 | 未实现 | 缺波动率自适应风险控制 | B/C | 后续 |
| P2 | Regime filter | 未实现 | 策略不识别趋势/震荡/高波动状态 | B | 后续 |
| P2 | Breakout + volatility | 未实现 | 缺第二种趋势策略对照 | B | 后续 |
| P2 | Funding-rate carry | 未实现 | 需 funding、现货/永续和组合回测 | B/C | 后续重点 |
| P2 | 市场中性/配对策略 | 未实现 | 需多资产、对冲比率和相关性风险 | B/C | 后续 |
| P2 | Walk-forward/过拟合 | 未实现 | 当前 held-out 是场景 seed 隔离，不是时间滚动验证 | D | 后续 |
| P2 | Monte Carlo | 未实现 | 缺交易顺序、滑点和参数稳定性扰动 | D | 后续 |
| P3 | Adapter SDK | 未实现 | 外部策略接入仍需读源码 | A/D | 产品化 |
| P3 | 版本与审计证据 | 部分实现 | 有 seed/快照时间，缺策略/场景/数据 schema version | A/D | 产品化 |
| P3 | 多资产组合风险 | 未实现 | 缺集中度、相关性和组合资本分配 | C | 产品化 |
| P3 | 自动化离线报告包 | 部分实现 | 有 JSON/Markdown，缺单命令归档与 manifest | D | 产品化 |
| P4 | 自然语言任意策略执行 | 不做 | 语义和安全边界不可验证 | - | 暂缓 |
| P4 | 真实账户/自动下单 | 不做 | 超出黑客松安全边界 | - | 暂缓 |
| P4 | 高频订单簿策略/Web UI | 不做 | 成本高且偏离当前核心 | - | 暂缓 |

# 10. 后续策略路线

| 顺序 | 策略 | 主要价值 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSI + Bollinger 均值回归 | 证明多策略与震荡场景诊断 | 本轮 |
| 2 | ATR + Regime Filter 趋势策略 | 接近专业风控，验证动态仓位与市场状态 | 完成 P1 成本模型后 |
| 3 | Breakout + Volatility Filter | 验证趋势突破、假突破和波动过滤 | 后续 |
| 4 | Funding-rate Carry | 最契合 Bitget 衍生品与 Trading Infra | 需要 funding/组合回测 |
| 5 | Market-neutral Pair / Basis | 验证多资产、对冲、相关性和资本分配 | 产品化阶段 |

# 11. 3 人或 5 人团队如何调整

## 3 人版本

- A：接口、registry、MA 迁移、最终集成。

- B：RSI/Bollinger 算法、指标和策略测试。

- C：公共执行/处方，同时承担集成测试与文档；报告更新放到核心代码合并后。

## 5 人版本

- A/B/C 保持不变。

- D：只负责自动化测试、coverage、CLI/JSON/Markdown 验收。

- E：负责示例数据、README、DEMO、SUBMISSION 和视频脚本，不修改生产代码。

# 12. 建议的一周任务板

| 时间 | 负责人 | 动作 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | A | 冻结接口、registry 和迁移说明 | 契约测试 + typecheck |
| Day 2 | A/B/C/D | 各 worktree 并行开发 | 各自模块测试 |
| Day 3 | A/B/C/D | 完成第一轮 PR；相邻 owner 交叉 review | 无共享文件冲突 |
| Day 4 | A | 按既定顺序合并到 integration | npm.cmd run verify |
| Day 5 | D + 全员 | 双策略 demo、缺陷修复、文档冻结 | 两份 JSON + 五维 held-out |
| Buffer | A + 对应 owner | 只修阻塞问题 | git diff --check + clean status |

# 13. 每日同步与交接模板

每日同步控制在 10 分钟，每位成员只回答以下四项：

- 昨天完成了什么，可用哪条命令验证？

- 今天只修改哪些文件？

- 是否需要变更共享接口？

- 当前阻塞和需要谁做决定？

PR/交接描述模板：

目标： 修改文件： 未修改/不在范围： 公共接口变化：无 / 具体说明 验证命令与结果： 需要集成人注意的合并顺序： 已知限制：

# 14. 最终验收命令

npm.cmd ci npm.cmd run verify node src/cli.ts examples/trend-follower.json --seed 42 --candidates 6 node src/cli.ts examples/rsi-bollinger.json --seed 42 --candidates 6 npm.cmd run demo:json git diff --check git status --short

最终决策：本轮只完成 P0：StrategyAdapter + MA 迁移 + RSI/Bollinger + 通用风险/处方 + 双策略验收。P1 及后续策略必须在本轮接口稳定并形成可重复 demo 后再开始，避免多人并行时扩大共享修改面。